Sedmični izvještaj 10.0

Projekat: Grafički editor za prosta električna kola - „Amperia“

Period: 05.06.2023 –11.06.2023

# Prethodna sedmica

* Izrada klasnog dijagrama
* Reorganizacija i izrada dijagrama stanja
* Dorada klasnog i domenskog dijagrama

# Naredna sedmica

* Izrada dijagrama sekvence
* Izrada prototipa
* Reorganizacija modela i dokumentacije
* Kraj izrade projekta

# Problemi

* Tim do sada nije naišao na probleme u procesu izrade dokumentacije.