Sedmični izvještaj 5.0

Projekat: Grafički editor za prosta električna kola - „Amperia“

Period: 01.05.2023 –07.05.2023

# Prethodna sedmica

* Izrada dokumenta Riječnik.
* Izrada dokumenta Smjernice za progrmiranje.
* Početak modelovanja sistema (Pogled modela zahtjeva).

# Naredna sedmica

* Modelovanje Slučajeva korištenja.
* Dorada estetskih izgleda dokumenta.

# Problemi

* Tim do sada nije naišao na probleme u procesu izrade dokumentacije.